|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称  Project Name | | 密级  Confidentiality Level |
| 快借宝 | | 仅供收件方查阅 |
| 项目编号  Project ID | 版本  Version | 文档编号  Document Code |
|  | 1.0 |  |

快借宝

Iteration planning

第一次迭代计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prepared by  拟制 | 会川慧，罗一淏 | Date  日期 | 2018-07-03 |
| Reviewed by  评审人 |  | Date  日期 | yyyy-mm-dd |
| Approved by  批准 |  | Date  日期 | yyyy-mm-dd |



**武汉市软酷网络科技有限公司**

版权所有 不得复制

Copyright © Ruankosoft Technologies(WuHan) Co., Ltd.

All Rights Reserved

Revision Record

修订记录

| Date  日期 | Revision Version  修订版本 | CR ID /Defect ID  CR/ Defect号 | Sec No.  修改章节 | Change Description  修改描述 | Author  作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018-07-03 | 1.0 |  | 全篇 | 初稿 | 罗一淏，会川慧，董宇涛 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 516413990003 | 姓名 | 会川慧 |
| 迭代名称 | 第一次迭代 | 计划起止日期 | 2018-7-3——2018-7-4 |
| 任务、进度安排和人员分配：  No 任务 起止日期  1 开发环境 测试环境搭建 2018-7-3——2018-7-4  2 我的账户模块的实现 2018-7-3——2018-7-19  3 我要理财模块的实现 2018-7-3——2018-7-19  4 我要借款模块的实现 2018-7-3——2018-7-19 | | | |
| 预期成果：  实现用户登录与基本的其他功能 | | | |
| 主要的风险和应对方案:  - 风险  有成员不熟悉前端框架Vue.js的使用，对JAVA语法不熟悉。  - 应对方案  主要的前端开发由熟悉Vue.js的同学承担，其余同学更多地开发后端，不系统学习 JAVA语法，随用随学。 | | | |
|  | | | |